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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради

від ___________ №_____

Заходи

з проведення на території населених пунктів Лозівської міської  територіальної  громади Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day 2026»

	№ п/п
	Об’єкт 
	Види робіт
	Термін виконання
	Залучаються до виконання робіт
	Відповідальні за організацію робіт

	1

	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Підприємства, організації, установи всіх форм власності,  шкільні та дошкільні навчальні заклади, територія приватного сектору
	       Прибирання власної  та прилеглої території,  
ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирання та приведення у належний санітарний стан прибудинкових територій житлових масивів та приватного сектору
	з 20серпня по 20 вересня
	Промислові підприємства, сільгосппідприємства,організації, установи всіх форм власності; дошкільні,  шкільні та позашкільні навчальні заклади; заклади торгівлі, власники або користувачі земельних ділянок;

мешканці населених пунктів
	Керівники, 
старости відповідних старостинських округів

	2.
	 Підприємства, організації, установи всіх форм власності  на території м. Лозова


	Прибирання власної  та прилеглої території,  приведення до належного технічного та естетичного стану фасадів будівель, споруд, огорож 
	з 20серпня по 20 вересня
	Підприємства, організації, установи всіх форм власності
	Керівники, 
відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради

	3.
	 Дошкільні, шкільні та позашкільні навчальні заклади на території Лозівської міської територіальної громади. 
	Прибирання власної та прилеглої території
	з 20серпня по 20 вересня
	 Дошкільні,  шкільні та позашкільні навчальні заклади
	УОМС міської ради
відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради

	4.
	Територія приватного  сектору на території                     м. Лозова
	Прибирання власної та прилеглої до домоволодіння території 
	з 20серпня по 20 вересня
	Власники або користувачі земельних ділянок
	відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради

	5.
	Територія Південно-західного житлового масиву, центральної та Авилівської частини міста Лозова, пустирі в межах цих  територій.


	Прибирання території  в тому числі дитячих, спортивних та господарських майданчиків 
	з 20серпня по 20 вересня 
	КП «ЖУК»,ОСББ, ЖБК


	ЖУК,
голови правлінь - 

ОСББ, ЖБК, управителі будинками,

відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради.

	6.
	 Території 

 ГБК
	Прибирання території, вирубка порослі, вивіз сміття, залишків будівельних матеріалів 
	з 20серпня по 20 вересня
	Гаражно-будівельні кооперативи
	Голови ГБК,
 відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради 

	7.
	Дендрологічний парк «Дружба»
	Прибирання території, вирубка порослі
	з 20серпня по 20 вересня
	Підприємства міста

	УЖКГБ міської ради

	8.
	Парк «Перемога»
	Прибирання території
	з 20серпня по 20 вересня
	 Заклади освіти, медицини,  відділ культури
	Керівники

	9.
	Парк «Залізничників»


	Прибирання території, видалення чагарників, покос трави
	з 20серпня по 20 вересня
	Підприємства міста
	Керівники                                                                                                                  

	10.
	вул. Привокзальна
	Прибирання власної та прилеглої територій видалення чагарників, покіс трави
	з 20серпня по 20 вересня
	Власники або користувачі земельних ділянок що надані у власність або користування, суб’єкти господарювання;


	Керівники,

відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради

	11.
	Майдан Соборності
	Прибирання території 
	з 20серпня по 20 вересня
	ДЮСШ «Юність»


	УОМС міської ради

	12.
	вул. Михайла Грушевського
	Прибирання  тротуарів, зелених зон, 
	з 20серпня по 20 вересня 
	Власники або користувачі земельних ділянок що надані у власність або користування, суб’єкти господарювання

	Керівники, 
відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради

	13.
	вул. Павлоградська
	Прибирання  власної та прилеглої території видалення чагарників, покіс трави
	з 20серпня по 20 вересня 
	Власники або користувачі земельних ділянок що надані у власність або користування, суб’єкти господарювання

	Власники або користувачі земельних ділянок, суб’єкти господарювання,
відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради

	14.
	вул. Свободи


	Прибирання власної та прилеглої території, вивіз сміття, видалення чагарників, покіс трави
	з 20серпня по 20 вересня 
	Власники або користувачі земельних ділянок що надані у власність або користування, суб’єкти господарювання

	Керівники, голови ГБК відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради

	15.
	вул. Інженерна
	Прибирання території, , вивіз сміття, видалення чагарників, покіс трави
	з 20серпня по 20 вересня 
	КП «ЖУК», мешканці вулиці
	Керівник

	16.
	Територія кладовищ міста: 

-  вул. Паркова;

- пров.Променистий;

вул. Зелена,                               с. Лісовське. 
	Прибирання території, вирубка чагарників, вивіз сміття


	з 20серпня по 20 вересня
	КП «Еко-Сан» Лозівської міської ради
	Керівник

	17.
	Територія міста


	Ліквідація несанкціонованих сміттезвалищ
	з 20серпня по 20 вересня 
	КП «Еко-Сан» Лозівської міської ради


	Керівник

	18.
	Охоронні зони тепломереж, електромереж, розподільчих підстанцій
	Прибирання прилеглих території, покіс трави в охоронних зонах
	з 20серпня по 20 вересня 
	Керівники підприємств
	Керівники, відділ контролю у сфері благоустрою УЖКГБ міської ради


Начальник управління
житлово-комунального господарства

та будівництва

Лозівської міської ради                                                                                                                                                              Микола ПОНОМАР
Погоджено:
Перший заступник міського голови                                                                                                                                                            Олександр ЖИДКОВ
Погоджено:
Заступник міського голов
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                                             Вікторія БЕЗУГЛА
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