Додаток до рішення

Виконавчого комітету міської ради

від «21» жовтня 2025 року № 1517

План організаційних і практичних заходів

щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і

весняної повеніна території населених пунктів

Лозівської міської територіальної громади в 2025-2026 роках

| № з\п | Найменування заходів | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнення Плану реагування на надзвичайні ситуації | Відділ ЦЗ, ОМР та ВПО міської ради спільно із Лозівським РУ цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в Харківській області | до 04.02.2026 |
| 2 | Уточнення плану евакуації населення Лозівської міської територіальної громади у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій гідрологічного, гідродинамічного характеру | Відділ ЦЗ, ОМР та ВПО міської ради | до 28.11.2025 |
| 3 | Визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, розробка заходів щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводківта пропуску льодоходу і повені | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради,Старостистаростинських округів міської ради,дільниці мережі доступу № 334/5 м. Лозова цеху мережі доступу №2 регіонального центру мережі доступу технічного департаменту Харківської філії ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»,Харківська філія ТОВ «ГРМУ»,філія «Лозівськийрайавтодор»,АТ «Харківобленерго»,оператори мобільного зв’язку, Лозівська філія Красноградського відділення АТ «Харківгаз» | до 28.11.2025 до 20.02.2026 |
| 4 | Провести засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, на якому проаналізувати стан готовності відповідних служб та суб’єктів господарювання до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в 2025-2026роках | Місцева комісія з питань ТЕБ та НС Лозівської міської територіальної громади | За окремим графіком |
| 5 | Уточнити розрахунки сил та засобів, які планується залучати до проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені. Узагальнені дані надати до відділу ЦЗ, ОМР та взаємодії з правоохоронними органами міської ради | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | до 28.11.2025 до 12.02.2026 |
| 6 | Поповнити місцеві та об’єктові матеріальні резерви відповідно до номенклатури матеріальних резервів з урахуванням можливої надзвичайної ситуації гідрологічного, гідродинамічного характеру | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, Підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності | до 10.12.2025 до 20.02.2026 |
| 7 | Провести роботу щодо укладення договорів з Міжрегіональним центром гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій про проведення у разі необхідності вибухових робіт у місцях можливих заторних явищ | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Рекомендувати Краснопавлівській та Орільській дільниці каналу «Дніпро-Донбас» | За потребою |
| 8 | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Відділ ЦЗ, ОМР та ВПО міської ради, Лозівське РУ цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Харківській області,метеостанція, УЖКГБ,старости старостинських округів міської ради, ЛозівськийРВП ГУ НП України в Харківській області, філія «Лозівськийрайавтодор», КНП «Лозівське ТМО»,КНП «Лозівський ЦПМСД»,дільниці мережі доступу № 334/5 м. Лозова цеху мережі доступу №2 регіонального центру мережі доступу технічного департаменту Харківської філії ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», Харківська філія ТОВ «ГРМУ», оператори мобільного зв’язку, Лозівська філія Красноградського відділення АТ «Харківгаз», АТ «Харківобленерго» | до 28.11.2025 |
| 9 | Вжити заходів щодо оперативного висвітлення через засоби масової інформації питань: Порядку доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби; про розвиток і хід весняного паводка; пропуску льодоходу і повені; про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради,Лозівське РУ цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Харківській області,старостистаростинських округів міської ради, відділ ЦЗ, ОМР та ВПО міської ради,засоби масової інформації (газета «Голос Лозівщини», КНП «ТРК «Лозова» міської ради, Радіо «Терра», офіційний сайт Лозівської міської територіальної громади (Харківської області) | на період проходження паводків та весняної повені |
| 10 | Привести до готовності та здійснювати нагляд за гідроспорудамипід час осінньо-зимових дощових паводків, весняної повені та льодоходу | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, Краснопавлівська та Орільська дільниці каналу «Дніпро-Донбас» | до 21.11.2025 до 20.02.2026 |
| 11 | Перевірити готовність субланки Лозівської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Лозівського району Харківської області до здійснення заходів з безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені, захисту від можливих руйнувань | Відділ ЦЗ, ОМР та ВПО міської ради, Лозівське РУ цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Харківській області,Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, комунальні підприємства міської ради | березень 2026 |
| 12 | Установити оптимальний режим роботи водогосподарських систем і комплексів громади з урахуванням наповнення водосховищ, ставків та інших водоймищ | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, КП «Лозоваводосервіс», КП «Тепловодосервіс» | до 28.11.2025 до 05.03.2026 |
| 13 | Провести заходи з підготовки до роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства в період осінніх паводків і весняної повені. Забезпечення водопостачанням зон можливого затоплення та евакуації населення, санітарним наглядом за станом джерел питного водозабезпечення | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради,КП «Лозоваводосервіс», КП «Тепловодосервіс», Лозівськаміськміжрайонна філія ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» | до 28.11.2025 |
| 14 | Здійснювати моніторинг роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства громади в період осінніх паводків та весняної повені | Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, КП «Лозоваводосервіс», КП «Тепловодосервіс», | до 05.03.2026 |
| 15 | Забезпечити лабораторний контроль якості і безпеки питної води джерел централізованого і децентралізованого водопостачання та надати інформацію про результати контролю до Харківської обласної державної (військової) адміністрації | Лозівська філія Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», КП «Лозоваводосервіс», КП «Тепловодосервіс» | до 05.03.2026 |
| 16 | Організувати контроль за проведенням робіт щодо недопущення переповнення та скиду неочищених стоків із накопичувальних ям тваринницьких ферм і комплексів та їх можливого руйнування в період паводків і повені | Старостистаростинських округів міської ради | до 20.11.2025 до 20.02.2026 |
| 17 | Проводити роз’яснювальну роботу щодо запобігання нещасним випадкам серед рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах громади | Лозівське РУ цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Харківській області,Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, старостистаростинських округів міської ради | протягом осінньо-зимового періоду |
| 18 | Уточнити наявність та здійснити перевірку стану готовності державних та приватних плавзасобів, які планується залучати під час паводка, пропуску льодоходу та повені. Уточнену інформацію надати до відділу ЦЗ, ОМРСР та ВПО міської ради | Лозівське РУ цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Харківській області,старостистаростинських округів міської ради | до 28.11.2025 до 20.02.2026 |
| 19 | Провести роботи щодо розчистки зливоприймальних решіток від опалого листя | КП «Лозоваводосервіс»,КП «Еко-Сан» | до 20.11.2025 |
| 20 | Вжити заходів по недопущенню попадання дощових та талих вод у підвали житлових будинків | КП «ЖУК», ЖБК, ОСББ, управителі багатоквартирних будинків Старостистаростинських округів міської ради | протягом осінньо-зимового періоду |
| 21 | Вжити заходів з ліквідації попадання дощових та талих вод в підземні комунікації та споруди | КП «Лозоваводосервіс» КП «ЖУК»,КП «Тепловодосервіс» | листопад 2025- березень 2026 |
| 22 | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для доочищення питної води | КП«Лозоваводосервіс» | протягом осінньо-зимового періоду |
| 23 | На підприємствах створити резерви паливно-мастильних матеріалів, для запобігання НС техногенного і природного характеру та їх наслідків | Комунальні підприємства міської ради | листопад 2025 -березень 2026 |
| 24 | Привести доготовності наявну інженерну техніку для ліквідації негативних наслідків спричинених осінньо-зимовими дощовими паводками, льодоходом, весняною повінню | Керівники підприємств всіх форм власності, орендарі водних об’єктів | до 20.11.2025 |
| 25 | Забезпечити в районах затоплення підтримання громадського порядку, безпеку дорожнього руху в напрямках евакуації, обмеження допуску населення до небезпечних зон, охорону майна евакуйованих громадян, а також матеріальних цінностей підприємств, установ, організацій | Рекомендувати ЛозівськомуРВП ГУНП в Харківській області | на період проходження паводків, льодоходу та повені |

Начальник Управління

житлово-комунального господарства

та будівництва міської ради								Микола ПОНОМАР